# 2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

## （施工类）

# 竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371502000202502000250

交易中心编号：XLCZFCG-2025-1242

采购人：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府

采购代理机构：山东昌信项目管理有限公司

日  期：2025 年 10 月

目  录

第一章  竞争性磋商公告 	3

第二章  供应商须知 	8

第三章  项目说明 	37

第四章  工程量清单 	39

第五章  合同格式 	51

第六章  响应文件格式 	70

第七章  政府采购政策 	100

第八章  聊城市公共资源交易中心虚拟开标大厅操作手册 	101

# 第一章  竞争性磋商公告

2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

竞争性磋商公告

项目概况 2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目的潜在供应商应在聊城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）获取采购文件，并于 2025 年 11 月 12 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP371502000202502000250

聊城市公共资源交易中心系统内编号：XLCZFCG-2025-1242

聊城市东昌府区财政局编号：DCCS2025-G-054

项目名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1413794.27元

最高限价：1413794.27元

采购需求：

| 标包 | 标的名称 | 数量 |  | 本包预算金额 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目 |  | 1 项 | 1413794.27 |

合同履行期限：90日历天，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。

本项目不接受联合体。

本项目监督单位：聊城市东昌府区财政局

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购 的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有中华人民共和国合法的营业执照；

3.2 供应商须具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书和安全 生产许可证；

3.3 供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含）及以上注册建 造师职业资格，具备有效的安全考核合格证（B 证），且未担任其他在建设工程 的项目经理。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 10月 28日 09 时 00 分至 2025 年 11月 3日 17 时 00 分（北 京时间）

2.地点：聊城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）

3.方式：各供应商在规定时间内登录新版聊城市公共资源电子交易系统 （http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder）免费下载采购文件（文件  格式为.lczf），逾期未下载采购文件视为放弃投标。

注:（1）根据山东省政府采购有关规定，各拟参与本项目供应商在交易中心 系统获取采购文件后，务必于响应文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网 （http://www.ccgp-shandong.gov.cn）”完成注册（已注册的无需重复注册），  由于供应商原因造成其在响应文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

（2）供应商在新版聊城市公共资源电子交易系统诚信入库类型：交易乙方。

4.售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 11 月 12 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：供应商在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传到新版聊城市 公共资源电子交易系统（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder）

五、开启

时间：2025 年 11 月 12 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：本项目采取不见面方式开标，开标当日供应商不必抵达现场，仅需登 录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各供应商应严格按照采购 文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作，并安排专人实 时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅--操作手 册（投标人）》。

不见面开标大厅登录途径：1.聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅（聊 城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区

（聊城新平台（java）））；2.不见面开标大厅网址：

http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/h  all/login

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.发布公告的媒介：中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网。

2.电子交易系统特别注意事项

（1）供应商首次在新版聊城市公共资源交易电子交易系统参与项目的，获 取采购文件前须办理企业诚信入库，详见：

①《 关于聊城市公共资源交 易平 台新版交 易系统 网上注册 的公告 》 （http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c12a66a9-c540-4  fb4-be90-23df0993986c.html）；

② 《 聊 城 市 公 共 资 源 交 易 中 心 新 版 交 易 系 统 成 员 注 册 所 需 材 料 》 （http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c45b9d79-25ae-4  964-b9df-415063d638c2.html）；

③  《  新  交  易  系  统  操  作  手  册  及  操  作  视  频  》 （http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20230808/9f4ff67d  -5515-411c-b423-c9534421b34b.html）。

因未及时办理入库导致无法获取文件的，后果自负。另各供应商务必安排好 专人对诚信库信息进行更新、维护，并对因诚信库不合法、不真实、不清晰、不 完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。

（2）本项目实行电子评标，供应商需办理 CA 证书，办理要求详见聊城市公 共资源交易中心网右侧快捷入口“CA 办理”。因未及时办理 CA 证书而导致无法 提交投标（响应）文件的，责任自负。CA 办理咨询电话：0635-8902280 ；移动 CA 锁（标证通）办理咨询电话：400-823-8788。

（3）各供应商应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交 易系统下载采购文件和各类答疑澄清，否则所造成的一切后果由供应商承担，最

终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的，制作投标（响应）文件需将答疑澄清 文件导入投标（响应）文件制作工具。

（4）电子投标（响应）文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下 载中心-政府采购-政府采购电子标投标文件制作软件以及视频教程”下载。

（5）供应商如遇交易系统软件操作技术问题，请咨询国泰新点软件股份有   限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司： 400-998-0000；聊城市公共资源交易中心交易平台维护室：0635-8902702，联系   人：黄工、张工。

（6）采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故  等突发情况，导致项目无法正常进行时，按照中心开评标应急预案处理，详见： ①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行） (聊城市公共资  源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）—办事指南—政府采购）；

②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案(聊城市公共资源交易中心 网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）—办事指南—信息技术科）。

3.重要说明

（1）公告附件链接的采购文件仅供获取前查看，供应商必须登录新版聊城 市公共资源电子交易系统获取并下载正式的采购文件。网上获取文件的成功不代 表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审委员会组织的审核 结果为准。

（2）本项目采用电子标评审，其中技术标采用明标评审。

（3）供应商开标前未在不见面开标大厅完成签到工作、逾期解密的响应文 件，采购人将不予受理。

（4）本项目因涉及二次报价，为确保供应商能够在第一时间确定信息，供应商预留电话同接收二次报价短信提醒人员为同一人，以确保二次报价信息畅通。供应商放弃报价的，视为放弃参与后续磋商活动，不再以第一次报价作为最后报

价。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目为政府采购项目，执行政府采 购政策，具体要求详见采购文件。

5.成交供应商可按相关规定申请政府采购合同融资，具体规定、操作流程详 见  中  国 山 东 政 府 采 购 网 - 供 应 商 专 属 融 资 平 台 http://www.ccgp-shandong-rz.cn/。

6.政府采购意向

http://sdgp.sdcz.gov.cn/detail?id=BMFDFS7rB6DU6h6cH1BtfZ7l_KT1nDvhcpOikcmzDS5tnNig62V7LRe3KRg8ZgwucRP0Wpu5Nx88wm776RTmMml8cIka7ivfUrwSaqbvJjPZiX8X93RavcQ65hWHCH6-zBwA2LSX6Wk=&colCode=2504&oldData=0

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府

地    址：聊城市东昌府区斗虎屯镇

联系方式：王镇长、15726352858

2.采购代理机构信息

名    称：山东昌信项目管理有限公司

地    址：聊城市东昌府区昌润路5号物资开发公司商业楼三楼

联系方式：肖工、15192151616

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电      话：15192151616

山东昌信项目管理有限公司

2025 年 10月 27日

# 第二章  供应商须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 项目名称 | 2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目 |
| 2. | 施工地点 | 采购人指定地点 |
| 3. | 采购单位 | 名 称：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府 地 址：聊城市东昌府区斗虎屯镇 联系方式：王镇长、15726352858 |
| 4. | 代理机构 | 名 称：山东昌信项目管理有限公司 地 址：聊城市东昌府区昌润路5号物资开发公司商业楼三楼 联系方式：肖工、15192151616 |
| 5. | 项目内容 | 本项目为2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目，共分1 个标包，本次采购内容为标包1：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目，具体内容及要求详见项目说明、工程量清单。 |
| 6. | 资金来源 | 财政性资金 |
| 7. | 供应商资格要 求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 8. | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9. | 质量标准 | 合格，符合国家及行业相关规定标准。 |
| 10. | 承包方式 | 施工总承包。 |
| 11. | 计划工期 | 90日历天，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。（不允 许负偏离，否则视为无效报价） |
|  | 逾期违约金额 | 合同金额的 0.5%/天。（不允许负偏离，否则视为无效报价） |
| 12. | 结算方式 | 综合单价包死，工程量据实结算。 以工程量清单为依据，合同各分项综合单价包死，工程量若有漏项，视为已包含在其他项中，不再追加任何费用。 |

|  |  | 注：报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。 如供应商认为工程量与采购人提供的工程量清单不符，应按“答疑安排”中的程序提出，否则视为供应商认同采购人所提供的工程量清单包含全部的工程内容。 |
| --- | --- | --- |
| 13. | 付款方式 | 签订合同并具备实施条件后付合同额的30%，项目完工验收合格后付至结算金额的97%；剩余3%质保金，质保期满后一次性无息付清。备注：根据财政资金拨款进度支付。（不允许负偏离，否则视为无效报价） |
| 14. | 质保期 | 工程竣工验收合格后至少一年，供应商可自报最优质保期，须 符合国家相关质量要求及时限规定。（不允许负偏离，否则视 为无效报价） |
| 15. | 获取磋商文件 | 详见竞争性磋商公告 |
| 16. | 报价有效期 | 90 日历天(从响应文件递交截止之日算起) |
| 17. | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。无论供应商对现场考察与否，都将被视为 熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与采购有关的风 险、责任和义务。 |
| 18. | 答疑安排 | 1、供应商提交疑问时间：获取文件后 1 日内 2、供应商对磋商文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人 解答或者答疑时，应在平台系统内以提问的形式提出疑问，不 得透漏供应商的名称和联系方式并同时通知代理机构，并电话 通知采购代理0635-8421618。 3、我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决 定是否对磋商文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补 充修改在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布，发布之日 即视为已通知所有获取磋商文件的供应商，各供应商应随时关 注报名项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电 子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补 充文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束 力。另供应商务必把最新的澄清文件导入到响应（投标）文件 制作工具中，否则无法生成最新响应文件。 |

|  |  | 4、供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同磋商 文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照磋商文件、解 答或者答疑要求报价的，后果自负。 |
| --- | --- | --- |
| 19. | 响应文件份数 | 电子响应文件：加密文件 1 份，为.lctf 文件。 供应商须在提交响应文件截止时间前将电子响应文件加密上 传到新版聊城市公共资源电子交易系统；开标前供应商需在不 见面开标大厅完成签到工作，开标时供应商需对电子响应文件 进行线上解密，因供应商开标前未在不见面大厅签到或因供应 商自身原因导致其电子响应文件无法解密，其响应文件将被拒 绝。具体步骤详见《聊城不见面开标大厅-操作手册（供应商）》。 若供应商成交，成交供应商还需提交至少三份胶装的系统内生成的PDF 版纸质响应文件，并在封面及骑缝处加盖公章。 |
| 20. | 电子响应文件 签章要求 | 按电子标书系统要求进行电子签章。未按要求进行签章/签字 的响应文件，作无效处理。 |
| 21. | 响应文件递交 截止时间 | 详见磋商公告。 |
| 22. | 磋商时间 | 详见磋商公告。 |
| 23. | 磋商地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅（网址： http://120.224.28.53:8093/BidOpening//bidopeninghalla ction/hall/login） |
| 24. | 评审方法 | 综合评分法（注：本项目采用电子评标，其中技术标采用明标 评审。） |
| 25. | 供应商资格 审查 | 资格审查项： 1、营业执照； 2、资质证书； 3、项目经理证书：建造师注册证书、安全生产考核证书（B 证）、 未担任其他在建设工程的项目经理承诺书（格式见文件）； 4、安全生产许可证； 5、依法提供财务状况报告：提供供应商 2024 年度财务报告或 |

|  |  | 财务报告表（资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户 银行出具的资信证明（成立不足一年的新公司可提供成立日期 以来的）； 6、依法缴纳税收的证明：提供供应商 2024 年 12 月（含）以 来（任意但不少于一个月）的缴税证明，为税务部门出具的完 税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”单 或税务部门网站的网上打印页（依法免税的供应商，应提供相 应文件证明其依法免税，如近半年内未缴纳税收，需提供税务 部门出具的相关证明。供应商成立不足六个月的，可提供自成 立以来的缴纳税收的证明；供应商成立不足三个月的可不提供 此项内容， 日期计算： 自成立之日起至磋商截止时间止）； 备注：依法在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商 可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》， 格式详见附 件。 7、依法缴纳社会保障资金的证明：提供供应商政府社会保障 资金征收部门出具的 2024 年 12 月（含）以来（任意但不少于 一个月）项目班子配备人员（至少体现项目经理）的社会保险 缴费证明或专用收据单或缴纳养老保险个人账户清单或社会 保障资金征收部门网站的网上打印页（需包含姓名、身份证号、 缴费期限，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相 应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；供应商成立不足 一个月的，可不提供缴纳社会保障资金的证明）； 备注：依法在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商 可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》， 格式详见附 件。 8、授权委托人参加，需提供法定代表人身份证明书及法定代 表人授权委托书（格式见附件）；如法定代表人参加，仅提供 法定代表人身份证明书（格式见附件）； 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料， |
| --- | --- | --- |

|  |  | 是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》； - 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明和信用记录的承诺。格式见《无重大违法记录声明》 和《信用记录承诺》； 11、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省 级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业证明文件。 重要说明： - 资格审查采用资格后审，所有资格审查项按电子标书制作 要求将其上传至电子标书中相关模块即可。电子标书制作，资格审查的 1-4 项原件彩色扫描件直接上传至电子标书系统中；第 5-11项，应按磋商文件规定格式填写并按要求签字盖章后，原件彩色扫描件直接上传至电子标书系统中。 2、其中依法在山东省缴纳税收和社会保障资金的供应商，参 与聊城市各级政府采购活动，可不提供依法缴纳税收的证明和 依法缴纳社会保障资金的证明两项，改为在响应文件中提供 《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（以下简称《承诺函》， 格式见附件）。在政府采购项目资格审查环节，采购人和采购 代理机构登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏 目中，查询提供《承诺函》的供应商近六个月在山东省缴纳税 收和社会保障资金的情况。对于反馈有税收及社保资金缴费信 息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”； 对于反馈无相关信息的，以电子标书中上传的证明资料为准。 供应商可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收 和社会保障资金情况。 3、磋商小组仅依据各供应商电子标书中提供的资料确认其资 格，不接受任何其他形式的补充说明。 4、如遇中国山东政府采购网发布《政府采购供应商缴纳税收 查询功能暂停通知》且开启文件前查询功能仍未恢复的情况， 供应商应按磋商文件要求提供依法缴纳税收的证明和依法缴 纳社会保障资金的证明。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | 总报价 | 非一次性报价, 报价币种为人民币。 |  |
|  |  | 总报价包含但不限于采购文件、工程量清单及勘察现场所显示 的全部工作内容，并确保工程经相关部门（如有）竣工验收合 格（不再另行增加费用），报价包括安装费、垃圾清运费、管 理费、税金、验收、人工费、材料费、机械费、设备费、检测 费、施工临设费、措施费及特殊防护费、利润、运输装卸费等 整个项目所需的全部费用。供应商的报价缺项或漏项，视为已 含在总价中。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包 含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，当竣工 结算时，此项目不得重新组价予以调整。报价清单范围内的漏 项、缺项视为包含在总价中，采购人不予增款。 |
| 27. | 预算金额（最 高限价） | 本项目预算金额：1413794.27元。 供应商的报价（含首轮报价）不得高于预算金额，否则视为无 效报价，不予进入下一步评审。 |
| 28. | 采购代理服务 费 | 本项目代理服务费参照国家发改价格[2011]534 号文工程类收 费标准计取，由成交供应商支付，签订合同前缴纳至代理机构。 单 位：山东昌信项目管理有限公司 开户行：工商银行昌润路支行 账 号：1611035209200187420 |
| 29. | 磋商保证金 | 无 |
| 30. | 履约保证金 | 无 |
| 31. | 开标形式 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 签到时间：供应商需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签 到工作，未在开标前完成签到的报价被拒绝且响应文件被退 回。 修改及撤回：供应商可在开标前任意时间制作并上传响应文 件，若响应文件已上传且距离开标时间不足30分钟，响应文件 将无法更改，也不可自行撤回。若响应文件已处于待解密状态， 开标前放弃投标的，请联系代理公司工作人员撤回响应文件 |

|  |  | （可在不见面开标大厅互动交流板块提出）。 解密时间：供应商需提前60分钟登录不见面开标大厅，因供应 商自身原因导致在规定的解密时间（从供应商解密环节开始计 时，每个供应商限30分钟）内解密失败的，其报价被拒绝且响 应文件被退回。 供应商对线上响应文件开启过程和开标记录有异议的， 可在 不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为 认同开标结果。 |
| --- | --- | --- |
| 32. | 电子招投标的 应急措施 | 在不见面开标过程中，如出现下列原因，导致系统无法正常运 行或无法正常评标时，应采取应急措施。 （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的； （6）出现其他非投标人（供应商）原因导致开标活动无法正 常进行的不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用； 不能及时解决的，应由招标（采购）人、监管部门和交易中心 及时进行协商。可以采取以下办法处理： （1）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可 靠测试的，恢复系统运行并重新启动在系统中实施暂停的项目 开标； （2）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密 的，继续进行开标或视情况另行通知不见面开标时间；未解密 的，另行通知不见面开标时间。 |
| 33. | 所属行业分类 | 建筑业 |
| 34. | 政府采购政策 | 1、除本招标文件中明确规定使用进口产品外，投标文件中不 允许含有产自境外的进口产品，否则其投标文件按无效处理。 进口产品是省级以上人民政府公布的政府集中采购目录以内 |

|  |  | 或者采购限额标准以上的产自关境外的产品。 2、根据《节能产品政府采购实施意见》(财库(2004)186号)《关 于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库(200)90号)《财 政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9 号)(财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目 清单的通知》(财库(2019)18号)、《财政部发展改革委关于印 发节能产品政府采购品目清单的通知》(财(2019)19号)文件规 定，政府采购属于节能品目清单中产品时，在技术、服务等指 标同等条件下，应当优先采购节能品目清单所列的节能产品， 招标人采购的产品属于环境标志产品政府采购品目消单中的 产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购 环境标志产品政府采购品目清单中的产品。 2.1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度 的通知》(国办发(2007)51号)文件、《财政部发展改革委生态 环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政 府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)《财政部发展改革 委关于 印 发节 能产 品政府采购 品 目清单 的通知 》 (财库 (2019)19号)文件规定，节能品目清单所列产品包括政府强制 采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算 机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示 器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器， 空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频 设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品 目以“★”标注)。其他品目为政府优先采购的节能产品。 2.2本次采购若涉及《节能产品政府采购品目清单》内强制采 购的节能产品，无论项目说明中是否明确为强制节能产品，投 标人都必须投报强制节能产品并提供有效的认证证书，投标人 必须填写《强制节能产品清单报价表》， 格式见附件，填表要 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 求按附件表下附注，否则按无效投标文件处理。 2.3本次采购的产品如是列入《节能产品政府采购品目清单》 中优先采购的节能产品，需要享受价格扣除或加分的政策的， 须填写《优先节能产品清单报价表》， 格式见附件，填写要求 按附件中表下附注。要求提供的节能产品认证证书，是指由市 场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志 产品认证机构名录的公告》 2019 年第 16 号文件公布的机构 出具的有效期内的节能认证证书原件扫描件。 2.4本次采购的产品如是列入《环境标志产品政府采购品目清 单》内的环境标志产品，需要享受价格扣除或加分的政策的， 须填写《环境标志产品报价说明表》， 格式见附件，填写要求 按附件中表下附注。要求提供的环境标志产品认证证书，是指 由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境 标志产品认证机构名录的公告》 2019 年第 16 号文件公布的 机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书原件扫描件。 加分标准： （1）可给予认证产品5—10%幅度不等的评审价格扣除优惠或 者给予不超过5分的评审加分，同等条件下，优先采购认证产 品。 （2）根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》(鲁财库 (2007)32号)等文件节能产品加分=技术加分+报价加分=(节能 产品报价之和÷总报价)x5%x技术部分总分值+(节能产品报价 之和÷总报价)x5%x价格部分总分值。 其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价 环保产品加分=技术加分+报价加分=(环保产品报价之和÷总 报 价 )X5%X 技术 部 分 总 分值 +(环 保产 品报 价 之 和 ÷ 总报 价)x5%x价格部分总分值。 注:1.节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产 品政府采购品目清单》范围的产品;环保产品是指列入财政部、 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》范围的 产品;2产品是否属于享受政府采购政策的上述类型，依据国家 确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节能产品认证 证书、中国环境标志产品认证证书并附相关认证信息截图或具 体查询网址，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采 购。以上证书以原件扫描件为准，超过认证证书有效截止日期 的自动失效。 3、对农副产品的采购项目，政府优先采购贫困地区的农副产 品，投标人在投标文件中声明原产地，招标代理机构在评标时 通过国务院相关网站提供相关证据。对注册地在 832 个国家 级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服 务外包用工）30%以上的物业公司在物业政府采购时优先采购， 物业公司出具贫困县物业公司声明，格式自拟，并附贫困人员 卡。 4、政府采购项目支持监狱企业、中小企业发展，支持残疾人 就业。 4.1 投标人为监狱企业或所报产品为监狱企业产品并需要价 格扣除的，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的彩色 扫描件加盖公章，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残 疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见招标文件附件，填 写要求按附件中表下附注）。 4.2 政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合 下列情形的，享受中小企业扶持政策： 4.2.1 货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小 企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 4.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工 单位为中小企业。 4.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳 动合同的从业人员。 4.2.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中 小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企 业扶持政策。 4.2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企 业的，联合体视同小微企业。 4.2.6 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他 企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格 扣除优惠政策。 4.2.7 根据《山东省财政厅关于落实政府采购支持中小企业发 展有关政策措施的通知》（鲁财采〔2022〕12 号）。对于经 主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采 购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、 招标代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办 法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的小微企业报价给予10%工程 项目为5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法 的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先 法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上 增加其价格得分的3%作为其价格分。中小企业参加政府采购活 动，应当出具《中小企业声明函》， 并且填写《监狱企业、小 型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见 招标文件附件，填写要求按附件中表下附注），否则不得享受 相关中小企业扶持政策。 4.2.8 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协 议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中 型企业的报价给予4%工程项目为2%的扣除，用扣除后的价格参 加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合 评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用 原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。 4.2.8 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区 分。 4.3 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定， 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受评审中价格扣除的政府采购政策。如投标人为残疾人福利 性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标 文件附件）。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企 业声明函》。投标人即是监狱和戒毒企业，又属小型企业或微 型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣，只计取一项。 合同融资 投标人通过手机扫描二维码或关注微信公众号“山东政采 贷”，进入融资平台手机端。 投标人申请融资，分三步走： 第一步：登录平台。 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 第二步：填写基本资料，包括公司名称、代码、法人、开户银 行等，尽量填全。 第三步：发起融资申请，包括本次融资金额等，提交。系统会 提示您申请成功。 友情提示：左侧菜单完善信用信息条目，投标人查看自身公开 信用画像信息，检查信息准确性，若发现存在可能影响融资的 信息可以申请进行修复。 融资平台的服务对象，是在“山东省政府采购信息公开平台” 注册登记或参与我省政府采购活动的投标人。借助山东省信用 金桥中小企业发展服务有限公司专业优势，利用互联网大数据 等现代信息技术，充分发挥全省政府性融资担保机构的“增 信”、“分险”作用，广开融资渠道，创新融资模式，为服务 对象提供政府采购合同融资、担保和保函等各类融资服务。 |
| --- | --- | --- |
| 35. | 备注 | 1、本次磋商文件以聊城市公共资源交易平台系统内下载的为 准，各供应商需及时查看系统内澄清答疑情况，澄清答疑后的 文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf，请供应 商务必把最新的澄清文件导入到响应文件制作工具中，否则无 法生成最新响应文件。 2、本磋商文件中所述项目经理即项目负责人。 3、因本项目为不见面开标方式，涉及二次报价，评标现场会 短信通知供应商二次报价，供应商预留电话同接收二次报价短 信提醒人员为同一人，请各供应商确保接收二次报价信息畅 通，在所设置时间内放弃报价的供应商视为放弃参与后续评标 活动，不再以第一次报价作为最后报价，请各供应商悉知。。 |

供应商须知

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。

二、定义

1、“采购人”系指聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府。

2、“采购代理机构”系指山东昌信项目管理有限公司。

3、“供应商”系指受采购代理机构邀请参与磋商并向采购代理机构提交响 应文件的法人、其他组织或者自然人。如非法人，本采购文件中的法定代表人即 为其公司负责人或自然人本人。

4、“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的对竞争性磋商文件做出 实质性响应，综合竞争实力强，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5、适用的法律法规

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关问题的补充 通知；

其他有关政府采购的法律、行政法规及省市规范性文件规定。

三、供应商资质与合格条件要求

（1）供应商资格要求见本须知表。

（2）本工程项目采用本须知表所述的资格审查方式确定合格供应商。

（3）法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公 司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包 的同一采购项目同时投标；

（4）供应商不得直接或者间接地与为本次采购的货物/服务进行设计、编制 规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联；

（5）已按规定获取采购文件；

（6）在以往的政府采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为；

（7）遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规和规定；

（8）本项目不接受联合体报价。

四、竞争性磋商文件组成

（一）采购文件的组成

1、竞争性磋商公告；

2、供应商须知；

3、项目说明；

4、公开报价、磋商、成交；

5、授予合同；

6、响应文件格式；

本竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件澄清与修改

供应商对竞争性磋商文件提出的澄清要求，应当按照本须知前附表规定形式 向代理机构提出。代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，对磋商文 件进行澄清或补充修改，并在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布，发布之 日即视为已通知所有获取磋商文件的供应商，各供应商应随时关注报名项目信息 并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一 切后果由供应商自负。

采购人、采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，须在竞争性磋商   文件要求提交响应文件截止时间前，按照本须知前附表规定形式通知已购买竞争   性磋商文件的所有供应商。澄清或补充补充文件作为竞争性磋商文件的组成部分， 对所有供应商具有约束力；

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在 提交响应文件截止时间至少 5 日前，按规定通知所有获取磋商文件的供应商；不 足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间，并将此 变更按规定通知各供应商。

注：供应商务必把最新的澄清文件导入到响应文件制作工具中，否则无法 生成最新响应文件。

五、响应文件编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料 的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应，否则将被 作无效报价。

响应文件组成以电子标系统中为准。

六、报价

1、本项目预算金额：1413794.27元，供应商的报价（含首轮报价）不得高于预算金额，否则视为无效报价，不予进入下一步评审。本次报价非一次性报价但只允许有一种方案（不接受可选择的方案，否则视为无效报价）。如非较大技术调整，本次磋商的各供应商所报的后一轮报价原则上不得高于前一轮报价，否则按无效报价处理。

2、报价执行磋商文件的要求及有关资料，报价要按照计算规则和企业实际  情况进行计算。计算时应结合工程具体情况和企业现状，计算出企业报价的个别  成本，但不得低于工程成本价，规费和税金等按照国家最新营改增后政策标准执  行。各供应商充分考虑各种材料及人工的市场价及材料价格发展趋势依据本企业  自身实力及管理水平、本工程特点及风险， 自主报价，但不得低于工程成本价。 供应商企业一旦成交签订合同后，不得以各种材料及人工的价格上涨而申请变动  合同价格。

3、供应商的总报价应是磋商文件所确定的采购范围内及现场勘查所显示的  全部工程内容的价格体现，能满足本项目全部工程内容的总费用。供应商应充分  考虑竞争性磋商文件、合同中所注明或未注明的一切费用与价格并计入总报价， 否则以上费用视为包含在分项报价中。

4、材料部分：主要产品、所有各类材料价格由供应商参考现行材料市场价 格自主报价，并注明产品及材料品牌、产地、规格型号、单价、数量等，采购人 有暂定价的执行其暂定价。所有工程材料均应经国家有关质检部门检验合格，必 须是达到采购人及规范要求。

5、供应商自行协调施工现场周边关系。

6、供应商响应文件中总报价必须和首轮报价一览表中总报价一致，不一致 的以首轮报价一览表为准。

7、供应商依据现场踏查情况及采购人的要求提交工程量清单报价。工程量 清单中如出现重大内容漏项或出现重大偏差，根据磋商小组 2/3 以上成员认定属 实即作为实质性不响应。

8、磋商过程中合格的供应商将有最后报价的机会，使之成为响应文件的组 成部分。

9、工程量计算规则：根据采购人提供的清单、磋商文件要求及踏勘现场情 况进行报价。

10、结算方式：综合单价包死，工程量据实结算。

11、响应文件所涉及费用的币种均为人民币。

12、报价说明：

“报价一览表”和“明细报价表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价 必须计算正确；

1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的， 以报价一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准， 并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。按上   述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并书面确认后， 调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价   无效。

13、供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此 项不计入总报价。

七、报价语言及计量单位

1、供应商和采购代理机构就本次采购的文件和来往信函均使用中文；

2、除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量 单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

八、响应文件的格式要求

（一）电子响应文件签章要求：

按电子标书系统要求进行电子签章。未按要求进行签章/签字的响应文件， 作无效处理。

（二）响应文件的份数：

电子响应文件：加密文件 1 份，为.lctf 文件；

若供应商成交，成交人还需提交至少三份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质 响应文件，并在封面及骑缝处加盖公章。

（三）电子响应文件的制作：

1、响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照竞争性磋商文件

中明确的响应文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

2、供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助 评标系统，该响应文件视为无效响应文件。

3、电子采购文件、电子响应文件具有法律效力,与其他形式的采购文件、响 应文件在内容和格式上等同，若响应文件与竞争性磋商文件要求不一致，其内容 影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

4、为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后， 应在规定部位加盖供应商单位电子签章和法定代表人 CA 印章。

5、响应文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由供应商负责；

6、电子邮件、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）磋商保证金：无。

（五）报价有效期

1、从响应文件递交截止之日起，有效期为 90 日历天。报价函的有效期比本 须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购代理机构有权拒绝；

2、特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求 供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝接受上述要求。

九、响应文件递交

1、响应文件递交时间和地点

（1）递交时间、地点：见供应商须知表。

（2）供应商代表必须在磋商截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞 争性磋商文件的修改推迟磋商会议截止日期的，按采购代理机构另行通知规定的 时间递交。

（3）提交响应文件的截止时间前，响应文件有下列情形之一的，采购人不 予受理：

2、响应文件修改与撤回

（1）供应商可在开标前任意时间制作并上传响应文件，若响应文件已上传 且距离开标时间不足 30 分钟，响应文件将不可自行撤回、更改。若响应文件已 处于待解密状态，开标前放弃投标或撤回文件的，请联系现场代理公司工作人员 进行撤回并出具书面申请。

（2）开标后不允许对响应文件做实质性修改或补充；

（3）开标后供应商在报价有效期内不得撤销报价。

3、响应文件有下列情形之一的，采购人/采购代理机构不予受理（已接收的 视为无效报价）：

（1）逾期递交的、未递交成功或者未按时签到的响应文件，采购代理机构 不予受理；

（2）未按磋商文件要求加密的。

4、不论采购过程和结果如何，对供应商提交的响应文件在报价截止时间后 均不退还。

十、无效报价及废标

（一）无效报价

1、供应商有下列情况之一，其报价视为无效报价，并取消其磋商资格：

（1）供应商资格后审未通过或提供的有关资格、资质证明文件不真实，提 供虚假材料；

（2）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对 同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交 备选投标方案的除外；

（3）供应商承诺的报价有效期、质量标准、工期、付款方式、质保期未实 质性响应磋商文件要求；

（4）未按规定报价，响应文件中未按磋商文件或工程量清单要求报出价格， 工程量清单中出现严重的缺项漏项，磋商小组无法比较和评审的；

（5）提供的响应文件不完整，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）响应文件未按规定制作、加密、签署或盖章；

（7）供应商报价（含首轮报价）超过预算金额或控制价的；

（8）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（9）磋商小组认定投标方案不符合竞争性磋商文件要求；

（10）供应商未按时在不见面大厅进行签到的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的 澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（13）供应商未响应采购文件中规定的实质性要求；

（14）在《信用中国》、《中国政府采购网》查询目前被列入失信被执行人、  重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等严重失信 行为的；

（15）响应文件制作机器码、响应文件创建标识码一致、造价软件加密锁号  一致，将视同串通投标作无效标处理，并将有关问题上报至行政监管部门处理；

（16）工程类项目电子清标中，综合单价清单差额率对比，差额率在 10%以 内的，异常达到较高比例的，由磋商小组作无效标处理。（具体比例由磋商小组 结合总项数、异常程度等协商确定）

（17）工程类项目电子清标中，综合单价清单差额率对比，差额率为 0 的， 异常达到一定比例或数量的，由磋商小组作无效标处理。（具体比例、数量由磋  商小组结合总项数、异常程度等协商确定）

（18）电子清标中，技术标雷同性分析，存在高度雷同的技术标评分项且企 业无法合理解释或高度雷同项达到一定数量的，由磋商小组作无效标处理。（具 体数量由磋商小组协商确定）；

（19）供应商未提交最终报价；

（20）法律、法规规定的其他情况。

2、供应商有下列情况之一的，其报价视为无效报价，并取消其磋商、成交 资格：

（1）供应商在报价有效期内撤回报价；

（2）供应商有企图影响采购结果的违法、违规活动；

（3）供应商串通报价；

（5）供应商向采购人、监管机构、采购代理机构提供不正当利益；

（6）法律、法规规定的其他情况。

3、磋商结束后，成交供应商有下列情况之一的，其报价视为无效报价，并 取消其成交资格：

（1）成交供应商不按要求提交成交服务费；

（2）成交供应商不按规定签订合同；

（3）法律、法规规定的其他情况。

4、有下列情形之一的，属于或视为供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同 报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

（6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的响应文件相互混装；

（11）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

供应商如有以上行为，采购人、监管机构及采购代理机构有权根据情况性质 按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规追究其法律责任。给采购人 及采购代理机构造成损失的，采购人及采购代理机构有索赔的权利。

（二）废标

1、在采购活动中，如出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合要求的供应商或者提交最后报价的供应商不足 3 家的【政府购买 服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会 资本）不足 2 家；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项 目提交最后报价的供应商不足 2 家。】；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

十一、磋商小组、原则、程序及评审方法

1、磋商小组

采购人根据本项目的特点依法组建磋商小组， 磋商小组由 3 人以上单数组 成。磋商小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审，推荐成交供应商或成交供 应商候选人。

2、磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组将按 照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下 原则：

（1）客观性原则：磋商小组将按照采购文件的要求，对供应商的响应文件 进行认真评审。对响应文件的评审仅依靠响应文件本身，而不依靠响应文件以外 的任何因素。

（2）统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则，用同一标准进行磋商。

（3）独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素 的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

（4）保密性原则：磋商小组及熟知情况的有关工作人员,将保守磋商过程的 秘密及供应商的商业秘密。

（5）综合性原则：磋商小组将综合比较、分析、评审各供应商的各项指标， 而不以单项指标的优劣评定成交供应商。

十二、磋商程序

（一）公开报价仪式

1、时间：详见磋商公告

2 、 地 点 ： 聊 城 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 上 不 见 面 开 标 大 厅 （网 址 ： http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/  hall/login）。

3、开标形式：

时间：同响应文件递交截止时间

地点：聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅

签到时间：供应商需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在 开标前完成签到的报价被拒绝且响应文件被退回。

修改及撤回：供应商可在开标前任意时间制作并上传响应文件，若响应文件 已上传且距离开标时间不足 30 分钟，响应文件将无法更改，也不可自行撤回。  若响应文件已处于待解密状态，开标前放弃投标的，请联系代理公司工作人员撤 回响应文件（可在不见面开标大厅互动交流板块提出）。

解密时间：供应商需提前 60 分钟登录不见面开标大厅，因供应商自身原因 导致在规定的解密时间（从供应商解密环节开始计时，每个供应商限 30 分钟）

内解密失败的，其报价被拒绝且响应文件被退回。

供应商对线上响应文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大 厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。

4、电子招投标的应急措施：

在不见面开标过程中，如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常 评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；

（6）出现其他非供应商（供应商）原因导致开标活动无法正常进行的不可 抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用；

不能及时解决的，应由招标（采购）人、监管部门和交易中心及时进行协商。 可以采取以下办法处理：

（1）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢 复系统运行并重新启动在系统中实施暂停的项目开标；

（2）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，继续进行  开标或视情况另行通知不见面开标时间；未解密的，另行通知不见面开标时间。

5、供应商资格及响应文件审查

公开基础报价结束后，磋商小组审查供应商的资格文件、响应文件的符合性 与响应性。

（一）资格性审查：磋商小组按照竞争性磋商文件要求的资格标准及响应单 位提供的资质资格证明文件，对所有响应单位进行资格审查，审查其是否有能力 和条件有效地履行合同义务。如响应单位未达到竞争性磋商文件规定的能力和条 件，其报价将被拒绝，不进入评审。

（二）符合性审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有  效性、完整性进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性进行审查时，可以要求供应商对响应文  件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出

必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的 范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供  应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。 由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

未对竞争性磋商文件做实质性响应的单位，不得进入响应性审查。

（三）响应性审查。

实质性响应的报价是指响应文件符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规 定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到竞争性磋商文件成 交的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和供应商义务的规定，而更正 这些偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。采购人将拒绝被确定为非实质性 响应的供应商。

只有经响应性审查符合竞争性磋商文件要求的供应商才能进入详细评审阶 段。

（四）竞争性磋商。

磋商小组所有成员集中与单个进入详细评审的供应商分别进行技术、服务磋 商。

如果在磋商过程中，经采购人代表确认，对技术、服务等条款作出改变，磋 商小组将书面通知各供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商 小组的要求重新提交书面响应文件，并由法定代表人或其授权代理人签字或者加 盖公章。

磋商过程中，磋商小组可以根据具体情况要求所有参加磋商的供应商进行再 次报价。

参加磋商的供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。在此 情况下，供应商的响应文件不再受报价有效期的约束，采购人、采购代理机构应 当退还其保证金。

（五）最终报价。磋商结束后，磋商小组要求所有合格供应商在规定的时间、 地点进行最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。最终报价作为  计算报价得分的依据。

备注：最终（二次）报价流程详见新交易系统操作手册及操作视频（交易

乙方操作手册）：

http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20230808/9f4ff  67d-5515-411c-b423-c9534421b34b.html。

各供应商在开标结束后保持电话畅通，及时关注短信提醒，并在规定时间  内网上提交最后报价！每次报价时间 20 分钟，供应商放弃报价的，视为放弃参 与后续评标活动。

注：在原报价范围及技术要求不变的情况下，原则上后一轮报价不允许高  于前一轮报价，多次报价中的优惠均有效，相同项取其最优，不同项各项相加， 若高于前一轮报价，视为弃权，不参与最终评审。

（六）综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行  综合评分。

本项目采用综合评分法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商 后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价 进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，磋 商小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供 应商每项评分因素的得分。供应商的综合得分等于全体磋商小组打分的算术平均 值。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交  候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序  推荐。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价， 有可能影响施工或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供  书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小  组应将其作为无效处理。

| 评分项目 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务标 （30 分） | 报价得分（30 分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为 磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统 一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/磋 商报价)×价格权值（30%） ×100 |

| 技术标 （64 分） | 1、总体概述(4 分) | 各项工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；措施先进， 施工段划分清晰、合理。满足施工需要的得 4 分-2 分(不 含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得 分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、施工现场平 面布置 (4 分) | 施工现场平面布置等内容齐全、有针对性、合理、符合 安全文明生产要求。满足施工需要的得 4 分-2 分(不 含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得 分。 |
|  | 3、施工临时设 施、临时道路 (4 分) | 施工临时设施、临时道路等内容齐全、有针对性、合理、 符合安全文明生产要求。满足施工需要的得4 分-2分(不 含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得 分。 |
|  | 4、施工进度计 划 (4 分) | 施工计划编排合理、可行，关键路线清晰、准确、无错 误。满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满足需要 的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 5、施工各阶段 进度的保证措 施(4 分) | 施工进度保证措施可靠，施工措施具体可信、可行。满 足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 6、主要施工方 法（4 分） | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技 术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体 施工并确保安全。满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)， 基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 7、项目人员岗 位职责、分工 (4 分) | 项目人员岗位职责、分工合理，人员配备齐全、专业技 术过硬。满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满足 需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 8、拟投入的主 要物资计划（4 分） | 投入的施工物资有详细计划且计划周密，数量、选型配 置、进场数量、进场时间等安排合理，满足施工需要。 满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 9、拟投入的主 要施工机械、 设备计划（4 分） | 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密， 设备数量、选型配置、进场数量、进场时间等计划安排 满足施工需要。满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基 本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 10、劳动力安 | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细， |

|  | 排计划（4 分） | 有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足 施工需要。满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满 足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 11、确保工程 质量的技术组 织措施（4 分） | 施工项目应有专门的管理人员和制度，工程质量管理人 员配备合理，制度健全；主要工序有质量技术保证措施 和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，且承诺 的质量标准达到招标要求。满足施工需要的得 4 分-2 分 (不含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不 得分。 |
|  | 12、确保安全 生产的技术组 织措施（4 分） | 施工项目应有专门的管理人员和制度，工程安全管理人 员配备合理，制度健全；各道工序安全技术措施针对性 强，符合实际且满足有关安全技术标准要求，现场防火、 安全防护措施得力。满足施工需要的得4分-2 分(不含)， 基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 13、确保工期 的技术组织措 施（4 分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、机械 设备、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当； 有控制工期的施工进度计划；有施工总进度表或施工网 络图；各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本 项目施工实际要求。满足施工需要的得4分-2 分(不含)， 基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 14、季节性施 工（4 分） | 对季节性施工等特殊情况下的施工措施方案完整、安 全、经济、切实可行、措施得力。满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）； 缺项不得分。 |
|  | 15、已有设施 和管线的加 固、保证措施 （4 分） | 对已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措 施方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力。满足 施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
|  | 16、扬尘污染 防治措施方案 （4 分） | 扬尘污染防治措施方案完整、安全、经济、切实可行、 措施得力。满足施工需要的得 4 分-2 分(不含)，基本满 足需要的得 2(含)-1 分（含）；缺项不得分。 |
| 资信标（6 分） | 类似业绩（6 分） | 供应商自 2023 年 01 月 01 日（含，以合同签订时间为 准）至今承担的类似项目业绩，每提供一份合同得 2 分，满分 6 分。 |

|  |  | 备注：供应商须同时将中标（成交）通知书原件扫描件、 合同原件扫描件上传至【业绩资料】模块，否则不予计 分。通知书或合同为电子签章的可直接上传原文件。 |
| --- | --- | --- |
| 重要说明： 1、供应商的得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入。当出现 综合得分分值相同情况时，则报价低者优先。 2、供应商如提供其他材料，电子标书的制作，需将材料按文件规定的格式及要 求直接上传至电子标书【其他材料】中。 3、技术标第 1 至 16 项目：①满足施工需要评分细则：方案内容在满足项目实施 需求的前提下突出优化，方案内容针对性、专业性、可行性强、描述详尽细致；②基 本满足需要评分细则：方案内容基本满足项目实施需求，方案内容针对性、专业性、 可行性一般、描述合理。 |  |  |

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分， 然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。供应商的综合得分等于全体磋商小组  打分的算术平均值。具体评分标准如下：

6、推荐成交供应商候选人

磋商小组依照评分标准对供应商进行综合评审，能够最大限度地满足竞争性   磋商文件要求，按照综合得分由高到低顺序推荐前三名供应商为成交候选供应商。 综合得分相同时，报价得分高者排名在前。报价得分也相等的，技术标得分高者   排名在前。

7、特殊情况下的处理方法

如出现供应商达不到法定数量、全部不符合竞争性磋商文件要求、串通报价、 最终报价均超项目控制价，导致磋商小组无法磋商或评审时，磋商小组有权停止  本次磋商采购，否决所有供应商的响应文件，经监管机构批准，采购人可以依法  改用其它方式选择成交供应商。

十三、确定成交供应商、授予合同

1、确定成交供应商

采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则 确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。当确定的成交 供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同时，采购单位有权将合同授予 排名第二的供应商或重新采购。

2、合同授予标准

本采购项目的合同将授予按竞争性磋商文件规定所确定的成交供应商。

3、成交通知书

确定成交结果后，在报价有效期内，采购代理机构将向成交供应商签发《成 交通知书》。

4、签订合同

（1）成交通知书签发后十个工作日内，采购人与成交供应商按照竞争性磋   商文件确定的事项签订合同。成交供应商在规定的时间内不与采购人签订合同的， 采购人有权取消其成交资格并追究其法律责任。

（2）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中的有关澄清、 承诺文件均为合同的组成部分。

十四、相关费用

（1）成交服务费：详见供应商须知表。

（2）无论采购过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商 过程有关的费用。

十五、解释权

1.构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标代理机构负责解释。

# 第三章  项目说明

一、项目概况

项目编号：SDGP371502000202502000250

聊城市公共资源交易中心系统内编号：XLCZFCG-2025-1242

聊城市东昌府区财政局编号：DCCS2025-G-054

项目名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1413794.27元

最高限价：1413794.27元

采购需求：

| 标包 | 标的名称 | 数量 |  | 本包预算金额 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目 |  | 1 项 | 1413794.27 |

合同履行期限：90日历天，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。

本项目不接受联合体。

本项目监督单位：聊城市东昌府区财政局

二、资金来源

财政性资金

三、计划工期

90日历天，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。（不允许负偏离， 否则视为无效报价）

四、逾期违约金额

合同金额的 0.5%/天。（不允许负偏离，否则视为无效报价）

五、结算方式

综合单价包死，工程量据实结算。

六、付款方式

签订合同并具备实施条件后付合同额的30%，项目完工验收合格后付至结算金额的97%；剩余3%质保金，质保期满后一次性无息付清。备注：根据财政资金拨款进度支付。（不允许负偏离，否则视为无效报价）

七、质保期

工程竣工验收合格后至少一年，供应商可自报最优质保期，须符合国家相关 质量要求及时限规定。（不允许负偏离，否则视为无效报价）

# 第四章工程量清单

详见清单

# 第五章  图纸

详见采购文件（文件格式为.lczf）。

# 第六章  合同格式

山东省政府采购合同

（工程类）

项目名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

合同编号：SDGP371502000202502000250 _001

计划编号：3715020008570012025XXXX

甲    方：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府

乙    方：

代理机构：山东昌信项目管理有限公司

签订时间：        年   月    日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

目   录

一、合同协议书

二、通用条款

三、专用条款

四、工程质量保修书

五、安全生产合同

六、已标价工程量清单

一、合同协议书

甲方（全称）：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规 定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目（项目编号：SDGP371502000202502000250）	  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目。

2.工程地点：斗虎屯镇谭楼新村。

3.资金来源：财政性资金。

4.工程内容：                            。

5.工程承包范围：                        。

二、合同工期

日历天，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。

三、质量标准

合格，符合国家及行业相关规定标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥         元)；

其中：

暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

工程竣工结算值不包含暂列金额。

2.合同价格形式：固定综合单价合同，工程量据实结算。

五、项目经理

乙方项目经理：                               。

六、资金来源

财政性资金。

七、付款方式

签订合同并具备实施条件后付合同额的30%，项目完工验收合格后付至结算金额的97%；剩余3%质保金，质保期满后一次性无息付清。备注：根据财政资金拨款进度支付。

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台 有关事项的通知》【鲁财采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采 购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4 号】文件相关要求，本合同可 用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质 押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回 款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至甲方。甲方应根 据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷 款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部 分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属 于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当 事人签字或盖章。

十、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同 约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安 全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责 任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于     年  月  日 签订。

十三、签订地点

本合同在聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自 双方盖章签字之日起 生效。

十六、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，代理机 构壹份。

甲方： (公章)

乙方： (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

住所：                                住所：

二、通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》 （GF-2017-0201）的通用条款。

三、专用条款

合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照   合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通   用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。其余的条款为中华人民共和国   建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201） 中的《专用条款》。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：乙方的书面承诺。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：/

1.1.2.5 设计人：/

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、聊 城市的地方法规和有关部门的规章、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施  工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、 工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、 建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备  案证制度等有关文件、规定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第 1.5 条。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工前；

甲方向乙方提供图纸的数量：2 套；

甲方向乙方提供图纸的内容：施工图纸。

1.7 联络

1.7.1 甲方和乙方应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府；

甲方指定的接收人为：甲方派驻现场代表。

乙方接收文件的地点：乙方施工现场项目部；

乙方指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：                          ；

监理人指定的接收人为：                          ；

1.11 知识产权

1.11.1 关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制  的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于甲方。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：未经甲方书面同意，乙方不得 为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2. 甲方

2.2 甲方代表

甲方代表：/

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。

(2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求： 由甲方协助，乙方自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由乙方自行进行现场管线调查， 若有管线迁移，经甲方确认后承担费用。

(5)由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 甲方按部门规定 办理。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前。

(7)图纸会审和设计交底时间： 由甲方通知具体时间。

(8)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树  名木的保护工作：由乙方提出具体保护措施和价格，经审计和甲方确认后执行， 费用由甲方承担。

(9)双方约定甲方应做的其它工作： 另行协商

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

(5)乙方提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸  2、竣工内业资 料。

乙方需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件 五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：发生费用由乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

乙方提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

(6)乙方应履行的其他义务：

A、乙方按规定办理环保、安全等手续。

B、按照国家有关规定管理农民用工，乙方应及时支付农民工工资，并对其 工作安全、劳动保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由乙方承担。

C、乙方按照本合同 9.1（2）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月

不得少于 24 天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责 人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按 2000 元/ 天扣罚；如累计到位率不到总到位率的 70%（到位率由监理工程师与发包方派驻 工程师共同考核），则乙方将承担成交价 2%的违约金。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：甲方有权要求乙方进行赔偿，每 发生一次扣除结算价的千分之五作为赔偿金。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对甲方造成的工 期延误和经济损失由乙方承担。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开 工通知后 3 天内。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对甲方 造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

3.3.4  乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5 乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经甲方同意不得擅自 更换主要施工管理人员，否则乙方承担成交价 2%的违约金。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在 施工现场时间必须与报价文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺 要求的，项目技术负责人每缺一天罚款 2000 元，其他每缺一天罚款 300 元，并 在当月的工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程严禁转包或分包。否则，一切责任由乙方承担。

主体结构、关键性工作的范围：  \  。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：  \   。

其他关于分包的约定：  \    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  \    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保：  \   。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：  \   。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                          。

4.2 监理人员

总监理工程师/

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  \   。

关于工程奖项的约定：  \    。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  \    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  \    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  \   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。施工中发生的安全事故及造 成的损失由乙方承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费 包含在中标价款中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后三天内。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

在乙方提供施工组织设计后七天内审定完毕；若甲方对其施工组织设计提出质疑

或要求乙方进行修正，乙方在规定期限内应提供修正的施工组织设计，甲方应在 七日内对乙方修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

\ 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知 执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同金额的 0.5%/天。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 甲方供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：包含在中标价款中，由乙方承担。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及   到合同规定结算需要调整的，乙方必须在该项目内容实施前经甲方同意签证盖章， 并在该项目完成 7 天内，将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价   分析表）一式二份报甲方，甲方在 2 天内审核确认，返还给乙方。乙方未按规定   时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。甲方未按时间签证的，视为变   更工程报告已被确认。

10.4  变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定:执行通用条款。

10.5 乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：/

甲方审批乙方合理化建议的期限：/

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励 的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按乙方实际完成的工 作内容结算，剩余部分仍归甲方所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程为固定综合单价合同，工程量据实结算。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方 法：执行通用条款。

13.3 工程试车 执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场 执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请 执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为 准。

甲方完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：两年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行国家规定及招标文件要求。

16. 违约

16.1 甲方违约 执行通用条款。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

执行通用条款及有关条款规定。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1）  种方式解决：

（1）向  聊城   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

四、工程质量保修书

甲方（全称）：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府 乙方（全称）：

为保证2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目在合 理使用期限内正常使用，甲方和乙方协商一致签订工程质量保修证书。乙方在质 量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。

（一）工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定， 承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要 求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、  设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如 下：工程量清单所列内容。

（二）质量保修责任期

质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任 期如下：

1、质量保修责任期：        ；

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（三）质量保修责任

1.属于修复范围和内容的项目，乙方应在收到修复通知之日后 7 天内派人修 复。乙方不在约定期限内派人修复，甲方可委托其他人员修复，修复费用从保留 金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。 非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的 质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承 担赔偿责任。

4.质量保修完成后，由甲方或其指定的第三方专业公司（如监理等）组织验 收。

（四）其他

双方约定的其他工程质量修复事项 ：无。

本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方双方共同签署。 其有效期限至保修期满。

| 甲 方：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位名称(公章)： | 单位名称(公章)： |
| 住所：聊城市东昌府区 | 住所： |
| 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） |

签订日期：    年  月  日                签订日期：    年  月  日

五、安全生产合同

甲方（全称）：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府 乙方（全称）：

为在2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作， 本项目招标人聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府(以下简称“甲方”)与乙方     (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合 同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求 乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和 评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4． 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全 隐患。

二、乙方职责

1．乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法 规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安 全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和 安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生 产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和 遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评 比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括 临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部  门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第

一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％—3％配备安全员，专职  负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按 有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违 法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、  锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的 人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如 出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸   物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随 时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记  录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技 术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故 应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原 则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生 效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲 方：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位名称(公章)： | 单位名称(公章)： |
| 住所：聊城市东昌府区 | 住所： |
| 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） |

签订日期：    年  月  日                签订日期：    年  月  日

本项目采用新交易系统，磋商文件要求的所有证件、材料、文本 均直接上传至电子标书系统相应模块，电子标书系统提供相关格式的 以电子标书系统中的格式为准。

# 第七章  响应文件格式

一、投标文件格式

1.1 封面

正（副）本

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（投标函、资信标和商务标明标部分）

投    标    人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章） 日           期：

（本封面格式仅适用于明标响应文件部分）

二、

报价一览表

开标一览表

（注：以电子标系统内生成格式为准填写并签章）

| 序号 | 项目内容 | 投报内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始总报价（元） | 大写： 小写： |
| 2 | 工期（是否满足采购文件要求） | □是 □ 否 |
| 3 | 对采购文件的响应程度（是否完全响应） | □是 □ 否 |
| 4 | 逾期违约金 |  |
| 5 | 项目经理姓名 |  |

备注：1、电子系统内投标报价即为该表中的初始总报价。

2、以电子标系统内生成格式为准填写并签章。

3、电子投标文件开标一览表中逾期违约金一栏供应商可以填写满足甲方要求或自行填写，不得低于合同金额的 0.5%/天。（不允许负偏离，否则视为无效报价）。

投标函

致：        （采购人名称） ：

在考察现场并充分研究               （项目名称）施工磋商文件的全部 内容后，我方兹以： 人民币（大写）         RMB￥           元的投标价格 和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本 工程并维修其中的任何缺陷。

电子响应文件：加密文件 1 份，为.lctf 文件，在新版聊城市公共资源电 子交易系统中上传；

如果我方成交，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，   天 （日历日）内竣工，并确保工程质量达到        标准。我方同意本报价函在磋 商文件规定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期期满前对 我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

我方愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

我们同意按照磋商文件的规定交纳采购代理服务费，遵守有关招标的各项规 定。

我方响应文件自响应文件递交截止之日起投标有效期为 90 日历天。

我公司承诺提供的所有资料完全真实，否则将承担由此引起的一切后果。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对 双方具有约束力。

供应商全称（公章）：

法定代表或委托代理人：              （签字或盖章）

日   期：   年    月    日

三、资信标

3.1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：                      性    别：

年    龄：                      职    务：

系      (供应商名称)       的法定代表人。

特此证明。

供应商：                (盖单位章)

日  期：       年      月      日

3.2 授权委托书

授权委托书

本人     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递 交、撤回、修改    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。

委托期限： 自响应文件递交截止之日起 90 日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证正反面复印件。

供应商：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人姓名：

身份证号码：

年  月   日

3.3 联合体协议书

本项目不适用。

3.4 小微企业证明

3.4.1 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱 管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

中小企业声明函（工程、服务）

本公司   （联合体    ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称：        ） 的（项目名称：        ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中 小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称：        ） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称：        ），从业人员   人，营业收入为   万 元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称：        ） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称：        ），从业人员   人，营业收入为   万 元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据 的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》（财库(2017〕 141 号） 的规定，本单位为 符 合 条 件 的 残 疾 人 福 利 性 单 位 ， 且 本 单 位 参 加            单 位 的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或 者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位 注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

3.4.2节能环保产品证明

优先采购节能产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人所报节能产品根据财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清  单》确定。（品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其他为优先采购 产品。）

2、本项目采购的产品中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中的优先 采购节能产品，须按要求填写《优先采购节能产品明细表》， 并提供所投产品由 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评审时 不予认可，将不享受节能产品价格折扣或加分。

环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 中国环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人所报产品属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购 品目清单》(财库〔2019〕18 号)内产品的，需按要求填写《环境标志产品明细 表》， 并提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标 志产品认证证书，否则评审时不予认可，将不享受环保产品价格折扣或加分。

3.4.3强制节能清单

强制采购节能产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人所报节能产品根据财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清  单》确定。（品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其他为优先采购 产品。）

2、本项目采购的产品中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中的政府 强制采购节能产品，投标人必须按要求填写《强制采购节能产品明细表》， 同时 提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证 书，否则按无效投标处理。

3.5 投标承诺书

拟派项目经理未担任其他在建设工程的项目经理承诺书

聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府：

我方在此声明，我方拟派往2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目（以下简称“本工程”）的项目经理    （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的 一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字） 	年         月          日

3.6 农民工工资证明或承诺书

格式自拟。

3.7 项目管理机构

3.7.1 项目管理机构组成表

3.7.2 主要人员简历表

3.7.3 主要项目管理人员简历表

3.8 拟分包计划表   本项目不适用。

3.9 资格审查资料

3.9.1 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数: |  |  |  |
| 企业资质等 级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 | （万元） |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明材料。

3.9.2 财务状况表

3.9.3 正在施工的和新承接的项目情况表

3.9.4 近年发生的诉讼和仲裁情况

3.9.5 企业其他信誉情况表

3.9.6 依法缴纳税收的证明

3.9.7 依法缴纳社会保障资金证明

根据《聊城市财政局关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》，  依法在山东省缴纳税收和社会保障资金的供应商，参与聊城市各级政府采购活 动，可在响应文件中提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》， 不再提供 “依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明资料”。供应商可提前在“中国政 府采购网”查询本单位缴纳税收情况，对于反馈无相关信息以及未在山东省内 缴纳税收的供应商，应按采购文件要求提供缴纳税收的证明资料，依法免税的 供应商，应提供相关证明资料。

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函(模板)

致 采购人或采购代理机构;

我 方在参加  项目名称(项目编号、包号;)  政府采购活  动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政 府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴 纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺， 依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称：    (盖公司公章)

年 月   日

注：

1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相 关证明材料。

2.未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，须按采 购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3.9.8 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 履行合同的设备技术能力证明表

| 单位名称 | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员数量 |  | 管理人员数量 |  |  |  | 生产人员数量 |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 检验设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |

1、本表由供应商填写，不填写本表报价无效；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况 填写（无需设备的可只填写人员情况）。

3.9.9 三年内无重大违规声明

无重大违法记录声明

致聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府：

我方在参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法 施行的处罚。

供应商全称：      （盖单位公章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊 销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购 活动，期限届满的，可以参加采购活动。

3.9.10 检察机关出具的无行贿记录

本项目不适用。

3.9.11 信用记录承诺

信用记录承诺

致聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府：

我方郑重承诺，在参与            项目（编号：                 ）采 购期间，未被列入“信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/或信用山东   https://credit.shandong.gov.cn/失信被执行人、重大税收违法案件当事人名  单及中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/ “政府采购严重违法失信行为  信息记录”。

供应商全称：（盖单位公章）

年   月   日

3.10 业绩资料

3.11 投标其他材料

3.12 企业获奖

3.13 企业各类证书

3.14 样品

本项目不适用。

四、商务标

4.1 清单列表

已标价工程量清单。

4.2 本项目主材一览表

工程                                   共    页   第    页

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

4.3 报价需要的其他资料

五、技术标

1 总体概述

2 施工现场平面布置

3 施工临时设施、临时道路

4 施工进度计划

5 施工各阶段进度的保证措施

6 主要施工方法

7 项目人员岗位职责、分工

8 拟投入的主要物资计划

9 拟投入的主要施工机械、设备计划

10 劳动力安排计划

11 确保工程质量的技术组织措施

12 确保安全生产的技术组织措施

13 确保工期的技术组织措施

14 季节性施工

15 已有设施和管线的加固、保证措施

16 扬尘污染防治措施方案

注：对于本施工组织设计要求而磋商文件中没有的表格供应商应自行设计 表格以满足本磋商文件的要求。

附表：供应商应将附表填写完整后上传至技术标相应节点。

（一）拟投入的主要施工机械设备表

(工程项目名称)                                        共    页   第    页

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 进出场时间 | 用于施工部分 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）劳动力计划表

(工程项目名称)                                         共    页   第    页

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应按所列格式提交包括的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（三）计划开竣工日期和施工进度安排

1、供应商应提交施工进度进度表，说明按磋商文件的工期进行施工的各个关键日期。 成交供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可需说明计划开工日期和各项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订 的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（四）施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（五）临时用地表

(工程项目名称)                    共   页   第   页

| 用 途 | 面积(平方米) |  | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

六、其他材料

6.1 报价所需提供的其他材料

供应商资格核验表

项目名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

供应商名称：

| 资格审查内容 | 自查内容 | 核验结 果 有效：√ 无效：× |
| --- | --- | --- |
| 1、营业执照； | 是否提供： |  |
| 2、资质证书； | 是否提供： |  |
| 3、项目经理证书：建造师注册证书、安全生产考核证书（B 证）、未担任其他在建设工程的项目经理承诺书； | 是否提供： |  |
| 4、安全生产许可证； | 是否提供： |  |
| 5、依法提供财务状况报告：提供供应商 2024 年度财务报告 或财务报告表（资产负债表、利润表、现金流量表）或基本 开户银行出具的资信证明（成立不足一年的新公司可提供成 立日期以来的。） ； | 是否提供： |  |
| 6、依法缴纳税收的证明：提供供应商 2024 年 12 月（含） 以来（任意但不少于一个月）的缴税证明，为税务部门出具 的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭 证”单或税务部门网站的网上打印页（依法免税的供应商， 应提供相应文件证明其依法免税，如近半年内未缴纳税收， 需提供税务部门出具的相关证明。供应商成立不足六个月 的，可提供自成立以来的缴纳税收的证明；供应商成立不足 三个月的可不提供此项内容，日期计算：自成立之日起至磋 商截止时间止）； 备注：依法在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商可 提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》， 格式详见附 件。 | 是否提供： |  |

| 7、依法缴纳社会保障资金的证明：提供供应商政府社会保 障资金征收部门出具的 2024 年 12 月（含）以来（任意但不 少于一个月）项目班子配备人员（至少体现项目经理）的社 会保险缴费证明或专用收据单或缴纳养老保险个人账户清 单或社会保障资金征收部门网站的网上打印页（需包含姓 名、身份证号、缴费期限，依法不需要缴纳社会保障资金的 供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资 金；供应商成立不足一个月的，可不提供缴纳社会保障资金 的证明）； 备注：依法在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商可 提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》， 格式详见附 件。 | 是否提供： |  |
| --- | --- | --- |
| 8、授权委托人参加，需提供法定代表人身份证明书及法定 代表人授权委托书（格式见附件）；如法定代表人参加，仅 提供法定代表人身份证明书（格式见附件）； | 是否提供： |  |
| 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料， 是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》； | 是否提供： |  |
| 10、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录 的书面声明和信用记录的承诺。格式见《无重大违法记录声 明》和《信用记录承诺》； | 是否提供： |  |
| 11、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业证明文件。 | 是否提供： |  |
| 核验人签字： |  |  |

注：1、供应商需填写本表并上传至其他材料中“报价所需提供的其他材料” 模块内；

2、如果本表内容与资格要求不一致，以资格要求为准。

3、核验人签字处不签字。

供应商得分统计表

项目名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

标包    ：

供应商名称：

| 供应商自2023年01月01日（含，以合同签订时间为准）至今承担的类似项目业绩，每提 供一份合同得2分，满分6分。 备注：供应商须同时将中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件上传至【业绩 资料】模块，否则不予计分。通知书或合同为电子签章的可直接上传原文件。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 签订日期 | 是否按要求提供 | 得分 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 核验人签字： |  |  |  |  |

备注：

1、只填写符合磋商文件和评标办法要求的业绩情况；除“得分”和“核验 人签字”外，其余项供应商均须填写。

2、本表中涉及的内容如果一项都没有，也要将此表上传至系统电子投标文 件其他材料“报价所需提供的其他材料”。

3、本表格仅供供应商参考，如果内容与评分办法不一致，以评分办法为准。

4、本表应按标包分别制作。

商务偏离表

工程                         共   页   第    页

| 序号 | 偏离项目名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.如无偏离，应注明“无”。

2.如供应商在响应表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。

技术偏离表

工程                               共   页   第    页

| 序号 | 偏离项目名称 | 采购文件要求 |  | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.如无偏离，应注明“无”。

2.如供应商在响应表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。

# 第八章  政府采购政策

山东省财政厅关于落实政府采购支持中小企业发展有关政策措施的通知   http://czt.shandong.gov.cn/art/2022/6/20/art_17628_10304209.html  《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号 https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2041870.htm

《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号

https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5591418.htm  《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-09/02/content_5650066.h  tm

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库 〔2019〕9 号

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/15/content_5439979.h  tm

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号

https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm  《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18 号 http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm

《聊城市财政局关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》 聊财采 〔2022〕15 号

http://czj.liaocheng.gov.cn/channel_t_180_39266/doc_6394a07357ffc  6750d2711ec.html

关于进一步提升市场主体满意度畅通政府采购供应商救济渠道的通知

http://czj.liaocheng.gov.cn/channel_t_180_39266/doc_655b1343718cf  015353c5b78.html

# 第九章  聊城市公共资源交易中心虚拟开标大厅操 作手册

1.虚拟开标大厅-投标人操作手册下载链接（网页右上角）

http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallacti  on/hall/login

2.投标文件制作工具视频

http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012002/20180627/80bc2c  fc-1145-4b91-b63f-b17e2eef9142.html

3.聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行）（政采科）

http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/bszn/004004/20210823/516fa2  b4-dfa1-4747-b0df-53f87c7d7ebe.html

4.信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案

http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/bszn/004002/20220112/c816a4  ed-94c6-4779-9434-32044316f028.html

5.新交易系统操作手册及操作视频

http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20230808/9f4ff6  7d-5515-411c-b423-c9534421b34b.html